|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск  10.06.2021 № 497 |

График проведения текущих ремонтов в образовательных организациях города Белогорск на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование образовательной организации** | **Адрес образовательной организации** | **Дата проведения ремонта** | **Предполагаемые виды ремонтных работ** |
| **Детский сад** | | | | |
| **1.** | МАДОУ ДС №1 | ул. Северная, 19 | 07.06.2021 - 11.06.2021 | Косметический ремонт групп, коридоров, музыкального зала, пищеблока, прачечной, медицинского кабинета, лестничных маршей. |
| **2.** | МАДОУ ДС №2 | ул. 10-я Магистральная, 5 | 08.07.2021 – 11.07.2021 | Косметический ремонт отдельных помещений. |
| **3.** | МАДОУ ДС №3 | ул. Кирова, 164 | 01.06.2021 – 12.06.2021 | Косметический ремонт групповых, приемных, лестничных маршей, санузлов. Замена входных дверей на пищеблоке. |
| **4.** | МАДОУ ДС №4 | пер. Летний, 1 | 07.06.2021 – 11.06.2021 | Косметический ремонт групповых пищеблока, лестничных маршей, коридора 1 этажа. |
| **5.** | МАДОУ ДС №5 | ул. Кирова, 205 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | Косметический ремонт помещений: групповых, лестничных маршей, музыкального и физкультурного залов, вспомогательных помещений. |
| ул. Кирова, 249/2 | 01.06.2021 - 07.06.2021 |
| **6.** | МАДОУ ДС №6 | ул. Скорикова, 9 | 15.06.2021 - 18.06.2021 | Косметический ремонт помещений. Замена линолеума, сантехнического оборудования. |
| **7.** | МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» | ул. Ломоносова, 8 | 01.07.2021 - 09.07.2021 | Косметический ремонт (побелка, покраска стен, дверей). Частичные сантехнические работы. Оборудование кабинок в санузлах. Частичная замена линолеума в приемных. Покраска игровых участков. |
| ул. 50 лет Комсомола, 104 | 12.07.2021 - 16.07.2021 |
| **8.** | МАДОУ ДС №8 | ул. Кирова, 138 | 31.05.2021 - 04.06.2021 | Косметический ремонт групповых комнат, спален, санузлов. Сантехнические работы в санузлах. Замена полов в кабинетах. |
| **9.** | МАДОУ ДС №9 | ул. Кирова, 14 | 21.06.2021 - 25.06.2021 | Косметический ремонт групповых и других помещений. |
| **10.** | МАДОУ ДС №10 | ул. Добролюбова, 29 | 07.06.2021 - 11.06.2021 | Косметический ремонт групповых и других помещений. |
| **11.** | МАДОУ ДС №11 | пер. Юбилейный, 2 | 21.06.2021 - 25.06.2021 | Косметический ремонт помещений. |
| **12.** | МАДОУ ДС №12 | ул. Никольское шоссе, 24 | 30.06.2021 – 04.07.2021 | Косметический ремонт пищеблока, лестничных маршей, коридоров. |
| **13.** | МАДОУ ДС №17 | ул. Кирова, 259 | 18.06.2021 - 25.06.2021 | Косметический ремонт помещений. Частичная штукатурка стен помещений. |
| **14.** | МАДОУ ДС №54 | пер. Косой, 5 | 02.08.2021 - 09.08.2021 | Косметический ремонт помещений. |
| **15.** | Детский сад МАОУ «Школа №200» | ул. Ленина, 26 | 07.06.2021 - 14.06.2021 | Косметический ремонт групповых помещений, санузлов. Благоустройство игровых участков. |
| **Общеобразовательные организации** | | | | |
| **1.** | МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» | ул. Красноармейская, 6 | 19.07.2021 - 22.08.2021 | Косметический ремонт помещений. |
| **2.** | МАОУ «Школа №3 города Белогорск» | ул. 50 лет Комсомола, 35А | 22.05.2021 - 31.08.2021 | Косметический ремонт помещений. |
| **3.** | МАОУ «Школа №4 города Белогорск» | ул. Авиационная, 5 | 05.07.2021 - 10.08.2021 | Побелка, покраска учебных кабинетов, холла, коридоров, лестничных маршей, пищеблока. |
| ул. Авиационная, 40А | 15.07.2021 - 15.08.2021 | Побелка, покраска учебных кабинетов, коридоров, лестничных маршей, пищеблока. |
| **4.** | МАОУ «Школа №5 города Белогорск» | ул. Ломоносова, 20 | 21.06.2021 - 20.08.2021 | Косметический ремонт рекреаций 1, 2, 3 этажей, пищеблока, лестничный маршей, учебных кабинетов, медицинского кабинета. |
| **5.** | МАОУ «Школа №10 города Белогорск» | ул. Никольское шоссе, 65А | 25.05.2021 - 20.08.2021 | Покраска стен, потолков, пола, панелей, дверей. Штукатурка и побелка цоколя. Покраска уличных скамеек и клумб. Ремонт потолка, стен и пола в коридоре 1 этажа. |
| **6.** | МАОУ «Школа №11 города Белогорск» | ул. 9 мая, 191 | 15.07.2021 - 25.08.2021 | Косметический ремонт учебных кабинетов (покраска стен), рекреаций, лестничных пролетов. |
| **7.** | МАОУ СШ №17 | ул. Ленина, 100 | 06.07.2021 - 25.07.2021 | Косметический ремонт (побелка, покраска). |
| **8.** | МАОУ «Школа №200» | ул. Ленина, 16 | 12.07.2021 - 20.08.2021 | Косметический ремонт учебных помещений, спортивных залов, рекреаций, коридоров. Благоустройство пришкольной территории. |
| ул. Садовая, 9 | 12.07.2021 - 20.08.2021 | Косметический ремонт учебных помещений, спортивного зала, актового зала, рекреаций, коридоров. Благоустройство пришкольной территории. |
| **Организации дополнительного образования** | | | | |
| **1.** | МАОУ «Школа №3 города Белогорск» | лагерь «Мелиоратор»  лагерь «Белогорка» | 01.05.2021 - 31.05.2021 | Косметический ремонт помещений. |
| **2.** | МАОУ «ЦДОД города Белогорск» | ул. Никольское шоссе, 27А | 05.07.2021 - 15.08.2021 | Косметический ремонт учебных кабинетов. |
| **3.** | МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» | пер. Товарный, 3 | 21.06.2021 - 19.07.2021 | Косметический ремонт отдельных помещений. Частичная покраска металлического ограждения. Побелка цоколя. |